Ce guide a pour objectif de vous aider à conduire et présenter votre projet final en ISN.

Nous vous recommandons de suivre les conseils et de respecter les différentes consignes puisque de nombreux éléments indiqués nous serviront pour vous évaluer et vous affecter votre note de baccalauréat en ISN !

1. Choix du sujet :

Le choix de votre projet peut être personnel ou issu de la liste proposée par vos professeurs (cf. fiche).

Dans le 1er cas, chaque groupe veillera à choisir un sujet en rapport avec au moins deux des quatre parties

définies dans le programme officiel du programme ISN, à savoir :

_Représentation de l’information

_Algorithmique

_Langages et programmation

_Architecture matérielle

De manière générale, privilégiez un projet « simple » (en fonction de vos aptitudes) mais pouvant se développer ultérieurement plutôt qu’un projet trop ambitieux que vous ne réussirez pas à traiter entièrement.

2. Feuille de route :

a. En groupe :

• Former des groupes nécessairement de deux ou trois élèves.

• Choisir un projet.

• Découper le projet en sous-projets, établir un cahier des charges des sous-parties.

• Se répartir les tâches.

• Etablir un planning prévisionnel de l’avancement de votre projet.

• Prévoir éventuellement une date pour la présentation d'un premier jet à vos professeurs, ce qui peut amener à modifier votre cahier des charges.

• Effectuer des recherches documentaires, passer au travail de production.

b. Individuellement :

• Etablir un dossier-projet personnel incluant votre rapport final sous format numérique ainsi que votre programme (dans un même groupe, la présentation peut contenir des éléments communs, mais l'essentiel doit être individualisé).

• Prévoir une clé USB ou un ordinateur portable personnel (conseillé) pour votre présentation orale finale.

• S’entraîner à la présentation orale, elle ne s’improvise pas…

• Prévoir un jeu de votre dossier-projet sous format papier que vous présenterez le jour de l’épreuve.

• Fournir au jury environ une semaine avant l’épreuve votre dossier-projet sous format numérique et sous format papier afin de les étudier et de préparer des questions.

3. Evaluation :

a. Format de l’évaluation :

Votre examen oral est individuel et s’effectue avec un jury composé d’une ou bien deux personnes. Parmi elles un de vos professeurs d’ISN de votre année terminale et éventuellement un autre enseignant n'ayant pas été associé à votre enseignement en ISN.

Votre passage se déroule en deux temps :

• 1e partie : présentation de votre dossier-projet pendant une durée de 8min maximum notée sur 8 points.

• 2e partie : dialogue argumenté avec le jury d’une durée de 12min minimum noté sur 12 points.

L’épreuve orale ne devra pas dépasser 20 minutes au total. Elle est notée sur 20 avec un coefficient 2.

La date et les horaires de passage vous seront donnés par vos professeurs.

b. Eléments du programme officiel :

• 1e partie :

« Le candidat effectue une présentation orale de son projet, d'une durée maximale de 8 minutes, pendant laquelle il n'est pas interrompu. Il s'appuie pour cela sur un dossier-projet de 5 à 10 pages, hors annexes, élaboré

à l'aide de l'outil informatique. Ce projet est structuré de façon à mettre en évidence :

• le but visé et les moyens choisis pour atteindre ce but ;

• la démarche de projet qui a conduit au résultat tel que présenté ;

• la dimension collaborative du projet liée au travail en équipe (2 à 3 élèves).

Tout candidat se présentant sans dossier-projet ou avec un dossier-projet non conforme à la définition de l'épreuve (quelle qu'en soit la raison) doit être considéré comme présent. La commission d'évaluation lui fait constater l'absence de dossier-projet ou sa non-conformité. La note de zéro pour cette partie de l'évaluation lui est alors attribuée. Un dossier-projet est considéré comme non conforme s'il n'est pas personnel ou n'est pas réalisé avec l'outil informatique, ou comporte moins de 5 pages, hors annexes. »

En dehors des titres des parties et sous-parties, la police aura une taille entre 10 et 12 avec interligne simple.

Les codes sources commentés de vos programmes seront en annexe de votre rapport, de même que votre bibliographie et votre webographie.

• 2e partie :

« La commission d'évaluation interroge le candidat sur différents aspects de son projet et sur son lien avec les compétences fixées par le programme, puis élargit ce questionnement aux autres compétences spécifiées dans le programme. Cette interrogation a notamment pour but de vérifier que le candidat s'est approprié les notions fondamentales, sait les utiliser dans un contexte particulier ou les relier aux autres enseignements scientifiques spécifiques de la série. »

4. Ce qu’on attend de vous : contenus et présentation orale

a. Eléments pris en compte lors de l’évaluation :

Il s’agit bien entendu pour le jury d’évaluer la qualité et la présentation de votre dossier-projet, d’évaluer un programme et votre capacité à en comprendre son fonctionnement et les différents modules qui le composent.

Mais pas seulement !

Plus généralement vous serez évalués sur votre démarche dans sa globalité :

• votre manière à mener à bien un projet dans une démarche collaborative : travailler en équipe, réagir faces aux difficultés et aux problèmes rencontrés, argumenter les pistes fructueuses ou infructueuses envisagées, proposer des perspectives de poursuite…

• votre capacité d’analyse : réactivité aux questions posées, pertinence de vos réponses, vision globale du projet…

• votre prestation orale : présentation, expression, clarté, aisance…

b. Conseils généraux lors de votre présentation :

Ce qui suit n’est pas une liste à respecter de manière exhaustive mais il est bon de s’en inspirer grandement :

• Présenter le projet dans sa globalité.

• Proposer une démonstration de votre programme et aborder les différents scénarios envisageables pendant l’exécution (dans le cadre d’un jeu, il est bienvenue de faire participer le jury).

• Présenter le cahier des charges (but recherché, objectifs du projet, description précise des résultats attendus).

• Montrer que vous avez bien atteint le but recherché.

• Présenter la structure globale de votre programme, le rôle des différentes parties et/ou fonctions…

• Parler du déroulement du projet.

• Analyser et mettre en avant ce qui vous semble important, et ce en fonction du temps imparti. Il n'est ni nécessaire, ni souhaitable de tout présenter.

• Préciser la(les) tâche(s) sur laquelle(lesquelles) vous vous êtes particulièrement investi au sein du groupe.

• Mentionner vos difficultés et la manière dont vous les avez gérées, mais aussi ce qui peut rester en suspend. On n'attend pas forcément un programme parfait, si tant est qu’il existe…

• Indiquer l’éventuelle dimension sociétale et/ou juridique du projet (points pouvant soulever des problèmes liés au respect des droits aux personnes, à la sécurité des données, à des intérêts économiques…).

• Conclure en parlant de ce que vous a apporté le projet (dans son contenu, dans votre travail en équipe…), de vos impressions personnelles, des éventuels prolongements possibles etc…

Bon courage !